| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от  07   апреля 2016 года                                                                                № 26

с. Трусово Усть-Цилемского р-на  Республики Коми

Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2016 года

В целях защиты населения на территории сельского поселения  «Трусово» в период прохождения весеннего паводка 2016 года

администрация сельского поселения  «Трусово» постановляет:

1. Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения  «Трусово» и утвердить её состав согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в сельском поселении «Трусово» согласно приложению 2.

3. Создать оперативный штаб на территории сельского поселения «Трусово» и утвердить его состав согласно приложению 3.

Деятельность оперативного штаба начать при введении режима «повышенной готовности».

4. Главе сельского поселения «Трусово» ввести режим «повышенной готовности» при повышении уровня воды до отметки 7,5 метров в д. Филиппово, 8 метров в с. Трусово.

5. При введении режима «повышенной готовности» прекратить продажу спиртных напитков на территории населенных пунктов, подверженных риску затопления.

6. Руководителям  учреждений, организаций, населению, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота.

7. Цилемской врачебной амбулатории в случае затопления нижней части с. Трусово развернуть пункт медицинского обслуживания на базе администрации сельского поселения «Трусово».

8. УЭ-8 Коми филиала ОАО «РТК» обеспечить бесперебойную связь.

9. ОП № 3 отряда 15 ППС Республики Коми с. Трусово обеспечить меры противопожарной безопасности на период весеннего паводка.

10. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Трусово» от 18 марта 2015 г. № 12 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка 2015 года».

11. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

| Глава сельского поселения «Трусово» | Е.М. Дуркина |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 07 апреля  2016 г.  № 26

Состав паводковой комиссии

на территории сельского поселения  «Трусово»

| Дуркина Елена Михайловна | - | Глава сельского поселения «Трусово», председатель комиссии, тел. 8-9121451640, 95-2-41 (раб.), 95-2-88; |
| --- | --- | --- |
| Гущина Елена Иосифовна | - | заместитель главы администрации сельского поселения «Трусово», заместитель председателя комиссии, тел. 8-9125435247, 95-1-40 (раб.), 95-1-30 (дом.); |
| Дуркина Жанна Алексеевна | - | эксперт администрации сельского поселения «Трусово», секретарь комиссии, тел. 95-2-56 (раб); |
| Члены комиссии: |  |  |
| Борецов Иван Минович | - | председатель Цилемского сельского потребительского общества, тел. 95-2-44 (раб.), 95-2-74 (дом.); |
| Доронин Евгений Иванович | - | директор ООО «Филиппово», тел. 95-3-36 (раб.), 95-3-32 (дом.); |
| Дуркин Николай Дмитриевич | - | мастер котельной № 10 ОАО «Коми тепловая компания» Усть-Цилемский филиал |
| ТонкихАндрей Будимирович | - | начальник вертолетной площадки с. Трусово, тел. 95- 2-94 (дом.); |
| Дуркина Татьяна Павловна | - | фельдшер Цилемской врачебной амбулатории, заведующая ОСУ, тел. 95-2-60 (раб), 95-2-82 (раб.); |
| Ермолина Александра Ивановна | - | заведующая пришкольным интернатом, тел. 95-2-53 (раб), тел. 95-1-02 (дом.); |
| Жданова Любовь Михайловна | - | директор МБОУ «Филипповская начальная школа-детский сад», 95-3-48 (раб.); |
| Носов Ефим Ефремович | - | индивидуальный предприниматель, тел. 95-3-73 (дом.); |
| Носова Надежда Валентиновна | - | заведующая Филипповским ФАПом; тел. 93-3-34 (раб.), 95-3-33 (дом.); |
| Чупров Анатолий Семёнович | - | командир отделения ОП № 3 отряда 15 ППС Республики Коми с. Трусово, тел. 95-2-11 (раб.), 95-2-94 (дом.); |
| Чупров Василий Антонович | - | наблюдатель гидропоста; тел. 95-2-78 (дом.); |
| Чупрова Милитина Ивановна | - | заведующая МБДОУ «Детский сад № 20» с. Трусово, тел. 95-1-65 (раб.), 95-2-64 (дом.); |
| Гущин Сергей Васильевич | - | директор МБОУ «Цилемская СОШ», тел. 95-2-05 (раб.), 95-1-30 (дом.); |
| Чупрова Ирина Владимировна | - | директор Филипповского сельского Дома культуры – филиала МБУ«РЦКДиК», тел. 95-3-90 (раб.), тел. 95-3-07 (дом.); |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от   07 апреля  2016 г.  № 26

План

подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в сельском поселении «Трусово»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение подворового обхода населения, проживающего в зоне возможного подтопления с целью: - выяснения количества граждан и выявления адресов их размещения в безопасных районах в случае подтопления; - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток); - разъяснительной работы по процессу эвакуации и месту сбора в случае затопления; - доведения информации о страховании жилых домов, материальных и культурных ценностей | апрель | Гущина Е.И. |  |
|  | Уточнение расчетов по зонам возможного подтопления: - по количеству проживающих граждан, подлежащих эвакуации; - по количеству с/х животных, подлежащих эвакуации; - по количеству запасаемых продуктов питания и товаров первой необходимости; - по привлечению техники | апрель | Отделы по делам ГО и ЧС, экономического развития администрации МО МР «Усть-Цилемский» Гущина Е.И. |  |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, создание оперативного штаба | апрель | Гущина Е.И., руководители объектов экономики |  |
|  | Создание резерва горюче-смазочных материалов | март | Дуркина Е.М. |  |
|  | Подготовка и подержание готовности вертолетных площадок в дд. Филиипово , с. Трусово | апрель -май | Дуркина Е.М. Тонких А.Б |  |
|  | Определение помещений для эвакуации населения и издание постановления администрации сельского поселения «Трусово» «О создании пунктов временного размещения населения» | май | Гущина Е.И. |  |
|  | Определение мест размещения с/х животных | май | Гущина Е.И. |  |
|  | Определение мест хранения документации учреждений | май | Гущина Е.И. |  |
|  | Проведение заседаний паводковой комиссии | 13.04.2016 14.03.2016 12.05.2016 | Дуркина Е.М. | до полной готовности к паводку |
|  | Разработка плана действий при установлении режима ЧС в д.Филиппово | апрель-май | Гущина Е.И. |  |
|  | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | май | Гидрологическая станция ЕДДС АМО МР «Усть-Цилемский» Дуркина Е.М. | с привлечением местного населения, летного состава вертолетов |
|  | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения) | май | Отдел по делам ГО и ЧС Гущина Е.И. |  |
|  | Подготовка к эвакуации документов из: - Цилемской врачебной амбулатории, - ОСУ, - Филипповского ФАПа, - МБОУ «Филипповская начальная школа-детский сад», - МБДОУ «Детский сад № 20» с. Трусово, - МБОУ «Цилемская СОШ», | май | руководители учреждений |  |
|  | Подготовка помещений для хранения документации в с.Трусово, д.Филиппово | май | Гущина Е.И. |  |
|  | Уборка с подтопляемых территорий кормов для с/х животных, строительных материалов, имущества | апрель | руководители учреждений, организаций |  |
|  | Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФАПах, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах | апрель | Дуркина Е.М. ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ». Индивидуальные предприниматели Цилемское сельпо | постоянно в течение срока исполнения |
|  | Подготовка и поддержание готовности пунктов временного размещения населения в с. Трусово и д. Филиппово | май | Руководители учреждений |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных работников администрации поселения во время прохождения весеннего паводка | май | Дуркина Е.М. | при необходимости |
|  | Работа оперативного штаба (при поднятии уровня воды до отметки 7,5 м. в Филиппово, 8 м. в с. Трусово) | май | руководитель штаба | при необходимости |
|  | Заблаговременный вывоз документов и материальных ценностей из зоны затопления, с/х животных, заблаговременная эвакуация населения | май | Дуркина Е.М. руководители учреждений, организаций | при необходимости |
|  | Прием эвакуируемых граждан в ПВР | по факту | руководители учреждений | при необходимости |
|  | Охрана общественного порядка и принятие мер по охране наиболее важных объектов жизнедеятельности, имущества, жилья граждан в период эвакуации из зон подтопления в с. Трусово и д. Филиппово | в период паводка | Начальник ОМВД России в Усть-Цилемском районе | при необходимости |
|  | Проверка готовности сил и средств ДПО д.Филиппово | апрель- май | Гущина Е.И |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 07 апреля 2016 г.  №  26

Состав оперативного штаба

на территории сельского поселения  «Трусово»

| Дуркина Елена Михайловна |  | - |  | глава сельского поселения «Трусово» 95241 тел.раб. 89121451640 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Звено оперативного дежурства (в круглосуточном режиме) |  |  |  |  |
| Бобрецов М.К. |  | - | рабочий по обслуживанию здания Филипповского сельского Дома культуры – филиала МБУ «РЦКД и К», тел. 95-3-90 (раб.); |  |
| Доронин Е.И. |  | - | директор ООО «Филиппово», тел. 95-3-36 (раб.), 95-3-32 (дом.); |  |
| Дуркин Н.Д. |  | - | мастер котельной № 10 ОАО «Коми тепловая компания» Усть-Цилемский филиал, тел. 95-20-07 (раб.), 95-1-09 (дом.); |  |
| Носов А.В. |  | - | Зав.хоз «Цилемская СОШ», 95-2-33 (раб.); |  |
| Чупров В. А. |  | - | наблюдатель гидропоста, тел. 95-2-78 (дом.); |  |
| Чупров В.А. |  | - | электромонтер по обслуживанию распределительных сетей ОАО «Комиэнерго», тел. 95-3-47 (дом.); |  |
| Звено оповещения |  |  |  |  |
| Бабиков В.М. | - |  | оператор котельной администрации сельского поселения «Трусово», тел. 95-1-40 (раб.), 95-1-12 (дом.); |  |
| Дуркин Т.К. | - |  | пенсионер, тел. 95-2-88 (дом.); |  |
| Носов Е.Е. | - |  | индивидуальный предприниматель, тел. 95-3-73(дом.); |  |
| Чупров Г.Я. | - |  | пенсионер. 95-3-51 (дом.); |  |
| Звено по эвакуации населения с.Трусово: |  |  |  |  |
| Бобрецов Р. И | - |  | водитель МБОУ «Цилемская СОШ», тел. 95-2-92 (дом.); |  |
| Чупров И.И | - |  | водитель Цилемской врачебной амбулатории, тел. 89121560236; |  |
| Чупров М.Е. | - |  | водитель администрации сельского поселения «Трусово», тел. 95-2-41 (раб.), 95-1-80 (дом.). |  |