| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 30 | апреля | 2014 | года | № | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

Об организации летней уборки территории сельского поселения «Трусово»

На основании пункта 3.17 Правил содержания и благоустройства территории сельского поселения «Трусово», утвержденных решением Совета сельского поселения «Трусово» № 2-28/137 от 21 мая 2012 года, в целях   обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения, а так же в  связи с подготовкой к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,

администрация сельского поселения «Трусово» постановляет:

1. Установить период летней уборки территории сельского поселения «Трусово» с 01 мая по 31 октября 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий, проводимых в период летней уборки территории сельского поселения «Трусово» согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по оперативному руководству и контролю при проведении летней уборки территории  сельского поселения  «Трусово» (далее - Комиссия) согласно приложению 2.

4. Всем субъектам благоустройства в своей деятельности руководствоваться решением Совета сельского поселения «Трусово» № 2-28/137 от 21 мая 2012 года «Об     утверждении       Правил содержания и благоустройства территории сельского поселения «Трусово» и признании утратившим силу решения Совета поселения от 25 июля 2007 года № 1-12/ 75 «Об утверждении Правил благоустройства  территории сельского поселения «Трусово» (далее – Правила благоустройства) и решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский» от 19 марта 2008 г. N 85/6 «Об утверждении правил содержания животных на территории муниципального района «Усть-Цилемский».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы администрации  Гущину Е.И.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава сельского поселения «Трусово» |  | Е.М. Дуркина |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от 30 апреля 2014 № 20

(приложение 1)

ПЛАН

мероприятий, проводимых в период летней уборки

территории сельского поселения «Трусово»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субботник по уборке территории во всех населённых пунктах поселения: - организациями, учреждениями, предприятиями – на территориях, закрепленных за ними постановлением главы сельского поселения «Трусово» от 28.04.2006 года № 20, - собственниками, владельцами и нанимателями жилых домов и квартир – на придомовых территориях, - собственниками и арендаторами земельных участков – на принадлежащих и арендованных участках и прилегающих к ним территориях (границы определяются на основании п. 3.2. Правил благоустройства) | 8 мая 2014 г. | Гущина Е.И., старосты д. Мыла, Нонбург руководители организаций, учреждений, предприятий собственники, владельцы и арендаторы земельных участков и жилых домов |
|  | Воскресник по благоустройству территорий кладбищ во всех населённых пунктах поселения | конец мая- начало июня, в зависимости от погодных условий | Гущина Е.И. Мыла, Нонбург – старосты, Рочево, Филиппово – Совет ветеранов |
|  | Уборка территории памятников | постоян но | Трусово, Рочево, Филиппово – директора школ, Мыла, Нонбург – руководители клубов |
|  | Поддержание придомовых территорий и территории земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности, ином праве, и прилегающей территории (границы определяются на основании п. 3.2. Правил благоустройства) в соответствии с требованиями Правил благоустройства: - недопущение на лицевых частях участков и прилегающих территориях свалок мусора, долгосрочного складирования дров строительных или иных материалов (в том числе в придорожных канавах и кюветах); - недопущение беспривязного содержания животных; - содержание оград и заборов в надлежащем состоянии; - содержание в порядке номерного знака дома (участка); - наличие емкости (бочки) или огнетушителя; - обеспечение общественных зданий и торговых объектов урнами с соблюдением требований по эксплуатации и очистке урн. | постоянно в течение периода летней уборки | руководители учреждений, предприятий, организаций, собственники, владельцы и арендаторы земельных участков, жилых домов |
|  | Проведение Комиссией рейдов по выявлению несанкционированных свалок и других нарушений правил благоустройства физическими и юридическими лицами | 2 раза в месяц | комиссия по благоустройству |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок и принятие мер по исправлению выявленных в ходе рейдов нарушений | по мере необходимости | комиссия по благоустройству |
|  | Привлечение граждан, состоящих на учете по безработице к общественным работам по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения | июнь-август | Гущина Е.И. |
|  | Проведение заседаний Комиссии по выполнению плана мероприятий по благоустройству | 1 раз в месяц | Дуркина Е.М. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от  30 апреля 2014 года  № 20

(приложение 2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по оперативному руководству проведения месячника по весеннему благоустройству территории сельского  поселения  «Трусово»

| Дуркина Е.М. | - глава сельского поселения «Трусово», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гущина Е.И. | - заместитель главы администрации сельского поселения «Трусово», заместитель председателя комиссии; |
| Чупрова Е.Е. | - ведущий специалист администрации сельского поселения «Трусово», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аншукова Т.А. | - староста д. Нонбург |
| Бобрецов И.И. | - староста д. Мыла |
| Дуркин Ф. С. | - эксперт сектора по земельным вопросам отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Дуркина Н.И. | - депутат Совета сельского поселения «Трусово» |
| Тиранова А.М. | - председатель Совета ветеранов д. Рочево |
| Чупров А.А. | - депутат Совета муниципального района «Усть-Цилемский» |