| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 17 | февраля | 2012 | года | № | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Трусово» «О разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки

На основании Устава сельского поселения «Трусово», главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации сельского поселения «Трусово» от 22 октября 2010 года № 40 «О разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки» следующие изменения:

а) изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со  дня принятия.

| Главасельского поселения «Трусово» |  | К.К.Чупров |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению  администрации

сельского поселения «Трусово»

от 17 февраля  2012 года №  10

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Трусово»

от 22 октября 2010года № 40

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки

| № | наименование мероприятия | сроки выполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения «Трусово» по разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | октябрь 2010 | Дуркина Е.М |
| 2 | Заседание комиссии | декабрь 2010 | Дуркина Е.М. |
| 3 | Постановление администрации сельского поселения «Трусово» о подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | апрель 2011 | Чупров К.К. |
| 4 | Размещение заказа на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | ноябрь 2011 | Чупров К.К. |
| 5 | Заключение контракта | 09 декабря 2011 | Чупров К.К. |
| 6 | Разработка генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | со дня заключения контракта по 21 марта 2012года | Чупров К.К. |
| 7 | Согласование генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки с членами комиссии | март 2012года - июнь 2012года | Дуркина Е.М. |
| 8 | Издание распоряжения главы сельского поселения «Трусово» о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | июнь 2012 (не позднее 20 дней до проведения заседания Совета поселения) | Чупров К.К. |
| 9 | Обнародование распоряжения главы поселения о проведении публичных слушаний | июнь 2012 (не позднее чем за 4 недели до проведения публичных слушаний) | Чупрова Е.Е. |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | июль 2012 (не позднее чем за 7 дней до проведения заседания Совета поселения) | Чупров К.К. |
| 11 | Обнародование результатов публичных слушаний | июль 2012 (не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний) | Чупрова Е.Е. |
| 12 | Издание распоряжения главы поселения, по результатам проведения публичных слушаний, о согласии с проектом генерального плана и направлении его на рассмотрение в Совет поселения или об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку | июль 2012 | Чупров К.К. |
| 13 | Доработка материалов генерального плана сельского поселения с учётом замечаний и предложений по результатам общественных слушаний и согласования | июль 2012 по сентябрь 2012 | Чупрова Е.Е. |
| 14 | Рассмотрение проекта генерального плана поселения на заседании Совета сельского поселения «Трусово» | октябрь 2012 | Чупров К.К. |
| 15 | Обнародование решения Совета сельского поселения «Трусово» | октябрь 2012 (в течение 10 дней со дня принятия решения) | Чупрова Е.Е. |
| 16 | Направление генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки в высший исполнительный орган власти Республики Коми | ноябрь-декабрь 2012 | Дуркина Е.М. |