| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 29 | апреля | 2011 | года | № | 28 а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

О проведении месячника по благоустройству территории сельского поселения «Трусово»

В целях улучшения санитарного состояния населённых пунктов, а также в связи с празднованием 66-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарной уборке территории сельского поселения «Трусово» с 01 мая 2011 года по 12 июня 2011 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить комиссию по оперативному руководству проведения месячника по благоустройству на территории поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Проводить заседание комиссии 1 раз в 10 дней.

4. Руководителям организаций и учреждений независимо от  ведомственной принадлежности и форм собственности, предпринимателям  организовать уборку закреплённых территорий согласно постановлению  главы поселения  от  28.04.2006 года  № 20.

4. Обязать владельцев индивидуальных  и многоквартирных жилых домов убрать мусор на придомовых территориях, привести в порядок изгороди, очистить придорожные канавы и  кюветы перед своими участками.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы администрации  Дуркину Е. М.

| Глава сельского поселения «Трусово» |  | К.К. Чупров |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от 29 апреля 2011 №  28 а

ПЛАН

мероприятий по  организации и проведению месячника

по благоустройству и санитарной уборке территории

сельского поселения «Трусово»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субботники по благоустройству населённых пунктов (д. Рочево, с. Трусово, д. Филиппово) | с 1 мая по 15 мая | Дуркина Е.М. |
| 2 | Субботники по благоустройству территорий кладбищ | 1мая 2011 по 12 июня 2011 | Дуркина Е.М. |
| 3 | Утилизация несанкционированных свалок | с 16 мая 2011 по 12 июня 2011 | Дуркина Е.М. |
| 4 | Проведение рейдов по благоустройству населённых пунктов | 1 раз в неделю | Дуркина Е.М. |
| 5 | Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения | в течение месячника | Дуркина Е.М. |
| 6 | Воскресник по озеленению территории кладбища в с. Трусово | 29 мая 2011 | Дуркина Е.М. |
| 7 | Подведение итогов по проведению мероприятий по благоустройству населённых пунктов | 15 июня 2011 | Дуркина Е.М. |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения «Трусово»

от 29 апреля 2011 года  № 28 а

КОМИССИЯ

по оперативному руководству   проведения

месячника по благоустройству территории сельского поселения «Трусово»

| Дуркина Е.М. | заместитель главы администрации сельского поселения «Трусово», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Чупров С.В. | специалист земельного отдела администрации МО МР «Усть-Цилемский», заместитель председателя комиссии; |
| Чупрова Е.Е. | - ведущий специалист администрации сельского поселения «Трусово», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Дуркин Т.К. | представитель ОВД Усть-Цилемского района; |
| Ермолин В.К. | депутат Совета сельского поселения «Трусово» |

_________________