| Администрация сельского поселения «Трусово» |  | «Трусов» cикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | ШУÖМ |  |

| от | 10 | июня | 2011 | года | № | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

с. Трусово Усть – Цилемский р-н Республики Коми

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Трусово» «О разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки

На основании Устава сельского поселения «Трусово», главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации сельского поселения «Трусово» от 22 октября 2010 года № 40 «О разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки» следующие изменения:

а) изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со  дня принятия.

| И.о. главы администрации сельского поселения «Трусово» |  | Е.М.Дуркина |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

постановлением  администрации

сельского поселения «Трусово»

от 10 июня 2011 года № 33

(приложение)

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки

| № | наименование мероприятия | сроки выполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации сельского поселения «Трусово» по разработке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | октябрь 2010 | Дуркина Е.М |
| 2 | Заседание комиссии | декабрь 2010 | Дуркина Е.М. |
| 3 | Постановление администрации сельского поселения «Трусово» о подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | апрель 2011 | Чупров К.К. |
| 4 | Размещение заказа на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | июнь 2011 | Чупров К.К. |
| 5 | Заключение контракта | август 2011 | Чупров К.К. |
| 6 | Разработка генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | октябрь 2011 | Чупров К.К. |
| 7 | Согласование генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки с членами комиссии | декабрь 2011 | Дуркина Е.М. |
| 8 | Издание распоряжения главы сельского поселения «Трусово» о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | январь 2012 (не позднее 20 дней до проведения заседания Совета поселения) | Чупров К.К. |
| 9 | Обнародование распоряжения главы поселения о проведении публичных слушаний | январь 2012 (не позднее чем за 4 недели до проведения публичных слушаний) | Чупрова Е.Е. |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки | январь 2012 (не позднее чем за 7 дней до проведения заседания Совета поселения) | Чупров К.К. |
| 11 | Обнародование результатов публичных слушаний | январь 2011 (не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний) | Чупрова Е.Е. |
| 12 | Издание распоряжения главы поселения, по результатам проведения публичных слушаний, о согласии с проектом генерального плана и направлении его на рассмотрение в Совет поселения или об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку | февраль 2012 | Чупров К.К. |
| 13 | Рассмотрение проекта генерального плана поселения на заседании Совета сельского поселения «Трусово» | март 2012 | Чупров К.К. |
| 14 | Обнародование решения Совета сельского поселения «Трусово» | март 2012 (в течение 10 дней со дня принятия решения) | Чупрова Е.Е. |
| 15 | Направление генерального плана сельского поселения «Трусово», правил землепользования и застройки в высший исполнительный орган власти Республики Коми | апрель 2012 | Дуркина Е.М. |